## Slide 1
가천대학교 스마트시티학과
학부 연구 프로젝트
발표자: [이름]
2026년 1월
한국형 OTP 프로젝트
OpenTripPlanner RAPTOR 기반
한국 대중교통 경로탐색 엔진 개발

## Slide 2
Contents
01
프로젝트 개요 및 목표
한국형 OTP 개발의 필요성과
단계별 핵심 목표 수립
02
RAPTOR 알고리즘 이해
라운드 기반 대중교통 경로탐색
핵심 원리 및 특징 분석
03
시스템 아키텍처 설계
GTFS 데이터 로딩부터
경로탐색 엔진까지의 구조
04
구현 계획 및 일정
Phase 1~3 단계별 개발 로드맵 및
상세 마일스톤
05
기대 효과
연구 활용성, 성능 검증,
향후 확장 가능성 제시
한국형 OTP 프로젝트
02

## Slide 3
왜 한국형 OTP인가?
Current Problems
도커 기반 속도 문제
api호출로 너무 느려짐
SOLUTION
Our Solution
RAPTOR 알고리즘 추출
OTP의 핵심인 고속 경로탐색 모듈만 분리하여 경량화된 엔진 구축
한국 GTFS 직접 연결 (SPI)
Raptor SPI 인터페이스를 구현하여 한국 대중교통 데이터와 완벽 호환
독립형 로컬 엔진 개발
웹 서버 없이도 동작하는 CLI 기반의 초고속(1초 미만) 경로 탐색기
한국형 OTP 프로젝트
03

## Slide 4
Project Goals
Phase 1
OTP Raptor 모듈 완전 이해
351개 Java 파일 구조 및 기능 분석
알고리즘 실행 흐름 및 데이터 구조 파악
Phase 2
SPI 인터페이스 구현
한국 GTFS 데이터 매핑 전략 수립
핵심 Service Provider Interface(SPI) 구현
Phase 3
독립 경로탐색 엔진 완성
CLI 기반 로컬 엔진 패키징 (JAR)
1초 이내 초고속 경로 탐색 달성
korean-otp — java
$
java -jar korean-raptor.jar
Loading GTFS data... [Done]
Building Raptor graph... [Done]
Server started on port 8080
>
find_route --from "Seoul Stn" --to "Gangnam"
Route Found!
0.23s
Execution Time
한국형 OTP 프로젝트
04

## Slide 5
RAPTOR Algorithm
Microsoft Research, 2012
Round-Based Public Transit Optimized Router: 라운드 기반 초고속 경로탐색
Range Raptor
단일 시각이 아닌 시간 범위(예: 8시~9시) 내의 모든 유효한 경로를 한 번에 탐색하여 최적해 도출
Multi-Criteria
도착 시간 최소화뿐만 아니라 환승 횟수 최소화, 비용 최소화 등 다중 기준 파레토 최적화 수행
Performance
Priority Queue를 사용하지 않는 배열 기반 접근으로 선형 시간 복잡도 달성
Time Complexity: O(K × R × T)
Iteration
Round 0 (Initial)
출발지 도보 접근 가능한 정류장 탐색
1
Round 1 (Transfers: 0)
첫 번째 대중교통 탑승 (환승 없음)
2
Round 2 (Transfers: 1)
1회 환승으로 도달 가능한 정류장 확장
K
Round K (Transfers: K-1)
최적 경로 발견 시까지 반복 수행
한국형 OTP 프로젝트
05

## Slide 6
SPI (Service Provider Interface)
OTP Raptor 모듈과 한국 GTFS 데이터를 연결하는 핵심 인터페이스
★★★
RaptorTransitDataProvider
모든 대중교통 데이터를 Raptor 엔진에 제공하는 메인 진입점
★★★
RaptorTripSchedule
개별 운행 정보(Trip) 및 시간표 관리
★★★
RaptorTripPattern
동일 경로/정차 패턴을 가진 운행 그룹
★★
RaptorTransfer
정류장 간 도보 환승 정보 정의
stops.txt
routes.txt
trips.txt
stop_times.txt
transfers.txt
한국 GTFS 데이터
RangeRaptor
McRaptor
RaptorWorker
TimeWindow
SearchRequest
OTP RAPTOR Module
Java Interface Implementation
SPI Layer
한국형 OTP 프로젝트
06

## Slide 7
System Architecture
Transfer Generator
Nearby Stops & Walk Calculation
한국 GTFS
공공데이터포털
한국 OSM
Geofabrik PBF
GTFS Loader
Parser & Validator
OSM Loader + A*
Street Graph Builder
TransitData (SPI Implementation)
RaptorTransitDataProvider / TripSchedule / TripPattern
OTP RAPTOR MODULE (Existing JAR)
RangeRaptor / McRaptor Engine
CLI Output
Path Result JSON/Text
개발 영역 (Custom Code)
OTP 모듈 (Reuse)
외부 데이터 소스
한국형 OTP 프로젝트
07

## Slide 8
Project Structure
Importance Level
Critical
(SPI Implementation)
OTP 연결 핵심
Important
(Core Logic)
엔진 구동 필수
Supporting (Helpers)
데이터 로딩 등
korean-otp/ core/ KoreanRaptor.java // Main Engine KoreanRaptorBuilder.java gtfs/ model/ // GtfsStop, GtfsRoute... GtfsLoader.java osm/ graph/ AStar.java // Walking routing transfer/ TransferGenerator.java raptor/ spi/ KoreanTransitDataProvider.java KoreanTripSchedule.java KoreanTripPattern.java data/ TransitData.java Main.java // CLI Entry Point
OTP Raptor 모듈은 SPI(Service Provider Interface)를 통해 데이터를 주입받습니다. 따라서 raptor/spi 패키지 내의 클래스들을 구현하여 한국 GTFS 데이터를 Raptor가 이해할 수 있는 형태로 변환하는 것이 프로젝트의 핵심입니다.
한국형 OTP 프로젝트
08

## Slide 9
Implementation Phases
Data Loading: 공공데이터포털 GTFS 파일 로드 및 유효성 검사
stops.txt 파싱 (21만개 정류장)
routes.txt 파싱 (2.7만개 노선)
trips.txt & stop_times.txt 파싱 (운행정보)
transfers.txt 환승 정보 생성
PHASE 1
GTFS 파서 개발
COMPLETED
1
2
Data Mapping: 한국형 데이터 모델을 OTP 인터페이스에 매핑
RaptorTransitDataProvider 구현 (메인 공급자)
RaptorTripSchedule 구현 (시간표)
RaptorTripPattern 구현 (패턴 그룹화)
RaptorTransfer 구현 (도보 환승)
PHASE 2
SPI 인터페이스 구현
IN PROGRESS
CORE TASK
Integration: Raptor 모듈(JAR) 연동 및 빌드 테스트
PHASE 3
통합 및 테스트
경로 탐색 정확도 검증 (vs 네이버 지도)
성능 최적화 (1초 이내 응답 목표)
CLI (Command Line Interface) 개발
최종 데모 시나리오 준비
UPCOMING
3
한국형 OTP 프로젝트
09

## Slide 10
Development Timeline
Total Estimated Time:
13 ~ 16 Days
Phase 1 (Basic)
Phase 2 (Core)
Phase 3 (Final)
TASK NAME
WEEK 1
WEEK 2
WEEK 3
프로젝트 설정
Setup
0.5d
GTFS 로더 개발
GTFS Parsing
2d
OSM & 도로 그래프
OSM / A*
3d
환승 생성 (Transfer)
Transfers
1d
Raptor SPI 구현
Core SPI Implementation
4d
데이터 빌더 구성
Builder
2d
메인 엔진 연동
Engine
1d
CLI & 통합 테스트
CLI / Test
2d
10
한국형 OTP 프로젝트

## Slide 11
Performance Goals & Demo
SEARCH LATENCY
< 1 sec
(Target: 500ms)
CLI 환경에서 사용자 입력 후 결과 출력까지
즉각적인 반응 속도 보장 (Raptor 알고리즘)
INITIAL LOAD TIME
< 2 min
(210k Stops)
한국 전체 대중교통 데이터(GTFS) 및
도로망 데이터 로딩 및 인덱싱 소요 시간
MEMORY USAGE
< 8 GB
(Heap Size)
일반적인 개발자 노트북 환경(16GB)에서
구동 가능한 경량화된 메모리 구조 설계
user@korean-otp: ~/project
$java -jar -Xmx8G korean-raptor.jar
[INFO] Loading GTFS data from ./data/gtfs_korea...
[INFO] Loaded 212,105 stops
[INFO] Loaded 27,138 routes
[INFO] Generating transfers (distance=500m)...
[SUCCESS] Raptor Engine Ready! (Duration: 45.2s)
-----------------------------------------------------------
$search --from "서울역" --to "강남역" --time "09:00"
[INFO] Searching path...
✅ Found Path (Time: 32min, Transfers: 1)
Calculation time: 230ms
1.
09:04
Walk to 서울역(1호선) (4min)
2.
09:08
1호선 (서울역 → 시청역)
3.
09:11
Transfer at 시청역 (3min)
4.
09:30
2호선 (시청역 → 강남역)
5.
09:32
Arrive at Destination
$
한국형 OTP 프로젝트
11